个人周报

报告期：[2016-11-1]至 [2016-11-6]

报告人：刘聪

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.完成REDMINE的注册及学习使用 | 2016.11.01-2016.11.03 | 100% |
| 2.讨论确定实训项目 | 2016.11.02-2016.11.03 | 100% |
| 3.确定出第一版本的需求分析 | 2016.11.03-2016.11.04 | 100% |

* **问题和关注点**

项目需求的总结还需要完善商议

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.完成EA建设以及原型 | 2016.11.06-2016.11.07 | 完成100% |
| 2.与客户完成完善项目需求 | 2016.11.07-2016.11.09 | 完成100% |