个人周报

报告期：2016-10-31至2016-11-04

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.讨论实训项目类型 | 2016-10-31~2016-11-02 | 100% |
| 2.确定实训项目“新旧书店公众号” | 2016-11-3 | 100% |
| 3.编写“新旧书店公众号”需求分析书 | 2016-11-04 | 100% |

* **问题和关注点**

确立了课程实训的项目，并初步完成需求分析书。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.完成项目的界面原型。 | 2016-11-07~2016-11-08 | 100% |
| 2.一级菜单的基本实现 | 2016-11-09~2016-11-09 | 100% |