个人周报

报告期：2016年11月2日至6日

报告人：孙浩然

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 完成了新旧书店需求分析文档 | 2016-11-03~2016-11-04 | 100% |
| 开展每日例会 | 2016-11-02~2016-11-05 | 100% |
| 学习使用redmine和github | 2016-11-05~2016-11-06 | 100% |

* **问题和关注点**

问题：1.第一个方案被老师否掉，又再次决定做新旧书店公众号。在分析客户需求遇到问题，应从客户角度考虑。

2. 通过redmine分配任务的流程规则不熟悉，出现粒度较大、主题不明确的问题

关注点：书店公众号应该最大化实现的功能

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 完成原型图的设计 | 2016-11-07~2016-11-12 | 100% |
| 在github上建立项目 | 2016-11-7~2016-11-12 | 50% |