个人周报

报告期：2016年11月2日至6日

报告人：宋子春

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 新旧书店需求分析 | 2016-11-03~2016-11-04 | 100% |
| Redmine和github使用 | 2016-11-04~2016-11-06 | 100% |
| 每日例会 | 2016-11-02~2016-11-05 | 100% |

* **问题和关注点**

问题：

1. 项目启动一波三折，但最终小组通过努力得到新旧书店的认可。
2. Redmine和github使用上还有一点问题。

关注点： 书店的用户需求分析细节问题

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 项目原型图的设计 | 2016-11-07~2016-11-12 | 100% |
| 在github上建立项目 | 2016-11-7~2016-11-12 | 50% |