个人周报

报告期：2016年11月2日至6日

报告人：郭飞玄

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 完成了新旧书店需求分析文档 | 2016-11-03~2016-11-04 | 100% |
| 完成了每日立会记录 | 2016-11-02~2016-11-05 | 100% |
| 学习了墨刀工具的使用 | 2016-11-05~2016-11-06 |  |

* **问题和关注点**

问题：第一个方案被老师否掉，又再次决定做新旧书店公众号，写需求报告过程中EA图

的设计，以及一些功能需求出现问题。

关注点：书店公众号应该最大化实现的功能

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 完成原型图的设计 | 2016-11-07~2016-11-12 | 100% |
|  |  |  |