个人周报

报告期：2016-12-12至2016-12-16

报告人：孙浩然

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.购物车实现动态获取。 | 2016-12-12~2016-12-13 | 100% |
| 2.全部订单页动态获取。 | 2016-12-14 | 100% |
| 。 |  |  |

* **问题和关注点**

解决技术难点，前台静态页。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.对项目进行整体的测试。 | 2016-12-19~2016-12-22 | 100% |
| 2.对静态页面进行进一步美化。 | 2016-12-22~2016-12-23 | 100% |