个人周报

报告期：2016-11-14至2016-11-18

报告人：刘远

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.完善界面原型，并展示 | 2016-11-14 | 100% |
| 2.学习“支付接口”先关知识 | 2016-11-15 | 100% |
| 3.编写“支付接口开发文档” | 2016-11-16~17 | 100% |

* **问题和关注点**

解决技术难点，支付接口问题；编写“支付接口开发文档”。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.静态页面的实现。 | 2016-11-21~2016-11-23 | 100% |
| 2.编写“框架需求”文档 | 2016-11-24~2016-11-25 | 100% |