个人周报

报告期：2016年11月14日至20日

报告人：孙浩然

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.项目展示 | 2016-11-14~2016-11-15 | 100% |
| 2.第三周项目周报 | 2016-11-17~2016-11-18 | 100% |
|  |  |  |

* **问题和关注点**

问题：1.与甲方的想法有出入，导致界面原型需改动较大

2.编写测试数据库

关注点：线上支付功能的实现

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 静态页面的实现 | 2016-11-22~2016-11-24 | 100 |
| 数据库设计 | 2016-11-23~2016-11-25 | 100 |
|  |  |  |