个人周报

报告期：2016年11月14日至 20日

报告人：宋子春

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 需求确认书改进 | 2016-11-15~2016-11-17 | 100% |
| 搜索栏下增加搜索历史 | 2016-11-16~2016-11-18 | 100% |
|  |  |  |

* **问题和关注点**

问题：搜索栏下增加历史纪录需对数据库进行改进

关注点：数据库设计

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 后台管理界面原型 | 2016-11-22~2016-11-24 | 100% |
| 数据库设计 | 2016-11-23~2016-11-25 | 100% |