个人周报

报告期：2016年11月14日至20日

报告人：郭飞玄

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 系统分析说明书 | 2016-11-15~2016-11-17 | 100% |
| 在线支付接口研究 | 2016-11-16~2016-11-18 | 100% |
|  |  |  |

* **问题和关注点**

问题：与甲方的想法有出入，导致界面原型需改动较大

关注点：线上支付功能的实现

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 静态页面的实现 | 2016-11-22~2016-11-24 |  |
| 数据库设计 | 2016-11-23~2016-11-25 |  |
|  |  |  |