个人周报

报告期：[2016-11-7]至 [2016-11-11]

报告人：刘聪

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.原型制作与完善 | 2016.11.07-2016.11.09 | 100% |
| 2.与书店老板交涉、总结 | 2016.11.09-2016.11.11 | 100% |
|  |  |  |

* **问题和关注点**

项目需求的总结还需要完善商议

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.完成EA建设以及原型 | 2016.11.14-2016.11.15 | 完成100% |
| 2.支付接口总结 | 2016.11.15-2016.11.17 | 完成100% |