个人周报

报告期：2016-10-31至2016-11-04

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.完善界面原型 | 2016-11-07~2016-11-08 | 100% |
| 2.基础知识复习 | 2016-11-09 | 100% |
| 3.期末考试 | 2016-11-10 | 100% |

* **问题和关注点**

确立了课程实训的项目，并初步完成需求分析书。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.进一步完善项目的界面原型。 | 2016-11-14~2016-11-15 | 100% |
| 2.编写“新旧书店”需求确认书 | 2016-11-15~2016-11-17 | 100% |