个人周报

报告期：2016年11月7日至13日

报告人：孙浩然

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 继续改善新旧书店需求分析文档 | 2016-11-07~2016-11-11 | 100% |
| 开展每日例会 | 2016-11-07~2016-11-11 | 100% |
| 设计界面原型 | 2016-11-07~2016-11-11 | 100% |

* **问题和关注点**

问题：1.技术预言问题-在线支付功能

2. 搜索增加热搜标签

关注点：书店公众号应该最大化实现的功能

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 完成后台界面原设计 | 2016-11-14~2016-11-18 | 0% |
| 系统设计书 | 2016-11-14~2016-11-18 | 0% |
| 数据库设计书 | 2016-11-14~2016-11-18 | 0% |