个人周报

报告期：11月7日 至 13日

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 需求文档继续改善 | 2016-11-07~2016-11-11 | 100% |
| 每日例会 | 2016-11-07~2016-11-11 | 100% |
| 设计界面原型 | 2016-11-07~2016-11-11 | 100% |

* **问题和关注点**

**问题：搜索栏历史记录技术预言**

关注点：实现更好的用户体验

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 后台界面原型 | 2016-11-14~2016-11-18 | 0% |
| 技术预言 | 2016-11-14~2016-11-18 | 0% |