个人周报

报告期：2016年11月7日至13日

报告人：郭飞玄

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 完善需求分析说明 | 2016-11-08~2016-11-09 | 100% |
| 完善界面原型 | 2016-11-09~2016-11-10 | 100% |
| 完成了每日立会记录 | 2016-11-07~2016-11-11 | 100% |

* **问题和关注点**

问题：与甲方的想法有出入，导致界面原型需改动较大

关注点：线上支付功能的实现

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 完成难点技术预言 | 2016-11-07~2016-11-12 | 100% |
| 进行数据库设计 |  |  |
| 完成系统设计说明书的 |  |  |