个人周报

报告期：2016年11月28日至12月2日

报告人：刘聪

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.查找后台管理模板 | 2016.11.28-2016.11.29 | 100% |
| 2.完成后台管理员模块模板 | 2016.11.29-2016.12.01 | 100% |
|  |  |  |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 数据库建立 | 2016-12-3~2016-12-5 | 完成100% |
|  |  |  |