个人周报

报告期：2016-11-28至2016-12-2

报告人：刘远

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.完成后台“店铺活动”静态页面。 | 2016-11-28~2016-11-29 | 100% |
| 2.完后第三次成果展示。 | 2016-11-30 | 100% |
| 3.完善后台“店铺活动”中“素材管理”的静态页。 | 2016-12-1~2016-12-2 | 100% |

* **问题和关注点**

解决技术难点，后台静态页。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.完成后台“素材管理”与数据库的连接。 | 2016-12-3~2016-12-4 | 100% |
| 2.完成后台“管理员”与数据库的连接。 | 2016-12-5 | 100% |