个人周报

报告期：2016年11月28日至12月2日

报告人：郭飞玄

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 后台静态页面的实现 | 2016-11-27~2016-11-30 | 100 |
| 整组后台静态页的整合 | 2016-11-30~2016-12-1 | 100 |
| 后台静态页嵌入TP框架 | 2016-12-1~2016-12-2 | 100 |

* **问题和关注点**

问题:后台静态页的美观与设计

关注点：搜索的实现

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 后台部分模块与数据库的连接 | 2016-12-3~2016-12-5 | 100 |
|  |  |  |
|  |  |  |