个人周报

报告期：2016-12-19至2016-12-23

报告人：刘远

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.测试前台页面 。 | 2016-12-19~2016-12-20 | 100% |
| 2.完后第六次成果展示。 | 2016-12-20 | 100% |
| 3.测试后台页面。 | 2016-12-21~2016-12-22 | 100% |

* **问题和关注点**

解决技术难点，后台静态页。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.整理文档。 | 2016-12-26~2016-12-27 | 100% |
| 2.准备最终的项目展示。 | 2016-12-27 | 100% |