个人周报

报告期：2016年12月5日至12月9日

报告人：刘聪

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.后台用户管理模块 | 2016.12.05-2016.12.08 | 100% |
| 2.后台JS样式修改 | 2016.12.08-2016.12.09 | 100% |
|  |  |  |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 后台页面完善 | 2016-12-12~2016-12-13 | 完成100% |
|  |  |  |