个人周报

报告期：2016-12-5至2016-12-9

报告人：刘远

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.完成“店铺首页”搜索框功能。 | 2016-12-5~2016-12-7 | 100% |
| 2.完后第四次成果展示。 | 2016-12-7 | 100% |
| 3.整合静态页面的图标。 | 2016-12-8~2016-12-9 | 100% |

* **问题和关注点**

解决技术难点，后台静态页。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.将页面进行全部的整合。 | 2016-12-12~2016-12-13 | 100% |
| 2.对静态页面进行进一步美化。 | 2016-12-13~2016-12-15 | 100% |