个人周报

报告期：2016年12月5日至12月9日

报告人：孙浩然

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 购物车部分的js代码 | 2016-12-5~2016-12-8 | 100 |
| 项目展示 | 2016-12-5~2016-12-6 | 100 |
| 分类精选页面与数据库连接 | 2016-12-5~2016-12-8 | 100 |

* **问题和关注点**

问题:数据库与前台之间的连接

关注点：动态获取图书信息

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 继续完成前台与数据库的连接 | 2016-12-12~2016-12-13 | 30 |
|  |  |  |
|  |  |  |