个人周报

报告期：2016年12月5日 至 8日

报告人：宋子春

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 订单详情页的设计 | 2016-12-5~2016-12-9 | 100% |
| 数据库连接 | 2016-12-5~2016-12-9 | 100% |
|  |  |  |

* **问题和关注点**

问题： 订单详情页中字段与数据库的对应

关注点： 数据库连接

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 整合部分页面 | 2016-12-12~2016-12-16 | 100% |
|  |  |  |