个人周报

报告期：2016-11-21至2016-11-25

报告人：刘远

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.完成“新书上架”一部分的静态页。 | 2016-11-21~2016-11-22 | 100% |
| 2.完后第二次成果展示。 | 2016-11-22 | 100% |
| 3.将“新书上架”部分静态页面全部完成。 | 2016-11-23~2016-11-25 | 100% |

* **问题和关注点**

解决技术难点，轮播图；完成静态页。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.完成“新旧精选”部分的内容发推送。 | 2016-11-28~2016-12-2 | 100% |
| 2.测试“新旧精选”板块。 | 2016-12-3 | 100% |