个人周报

报告期：2016年11月22日至26日

报告人：孙浩然

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 编写数据表 | 2016-11-22~2016-11-24 | 100% |
| 后台框架设计 | 2016-11-24~2016-11-25 | 100% |
| 第三周项目周报 | 2016-11-24~2016-11-25 | 100% |

* **问题和关注点**

问题：购物车存在很大问题

关注点：数据库不完善

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 后台静态页面的实现 | 2016-11-27~2016-11-30 | 100 |
| 在服务器上将前台页面嵌入tp框架 | 2016-11-30~2016-12-1 | 100 |
| 后台静态页嵌入TP框架 | 2016-12-1~2016-12-2 | 100 |