个人周报

报告期：2016年11月21日至24日

报告人：宋子春

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 静态页面设计 | 2016-11-21~2016-11-24 | 100% |
| 后台界面原型设计 | 2016-11-21~2016-11-24 | 100% |
|  |  |  |

* **问题和关注点**

问题：后台设计中需要增加哪些模块

关注点：静态页的设计

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 购物车的页面设计 | 2016-11-28~2016-12-1 | 100% |
|  |  |  |