个人周报

报告期：2016年11月22日至26日

报告人：郭飞玄

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 所有组员前台静态页的完善整合 | 2016-11-22~2016-11-24 | 100% |
| 后台框架设计 | 2016-11-24~2016-11-25 | 100% |
|  |  |  |

* **问题和关注点**

问题：购物车与线上支付难以实现

关注点：购物车和我的订单的实现

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 后台静态页面的实现 | 2016-11-27~2016-11-30 | 100 |
| 整组后台静态页的整合 | 2016-11-30~2016-12-1 | 100 |
| 后台静态页嵌入TP框架 | 2016-12-1~2016-12-2 | 100 |