新旧书店微信公众号项目周报

报告期：2016-11-2 至 2016-11-6

报告人：孙浩然

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1.确定项目 | 2016-11-2~2016-11-4 | 全组成员 | 100% |
| 2.设计需求分析 | 2016-11-4~2016-11-6 | 全组成员 | 100% |
|  |  |  |  |

* **问题和关注点**

问题：1.第一个方案被老师否掉，又再次决定做新旧书店公众号。在分析客户需求遇到问题，应从客户角度考虑。

2. 通过redmine分配任务的流程规则不熟悉，出现粒度较大、主题不明确的问题

关注点：书店公众号应该最大化实现的功能

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.设计界面原型 | 2016-11-7~2016-11-13 | 郭飞玄 | 未完成 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |