新旧书店微信公众号项目周报

报告期：2016-11-14 至 2016-11-18

报告人：孙浩然

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 完善需求文档 | 2016-11-7~2016-11-13 | 郭飞玄 | 未完成 |
| 1. 编写系统设计说明书 | 2016-11-14~2016-11-18 | 王彤彤 | 未完成 |
| 1. 编写数据库开发文档 | 2016-11-14~2016-11-18 | 刘聪 | 未完成 |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1.系统设计说明书 | 2016-11-17~2016-11-18 | 王彤彤 | 100% |
| 2.数据库开发文档 | 2016-11-17~2016-11-20 | 刘聪、孙浩然 | 100% |
| 3.技术预言-在线支付功能 | 2016-11-14~2016-11-18 | 刘远、刘聪 | 100% |
| 4.技术预言-搜索历史 | 2016-11-17~2016-11-18 | 宋子春 | 100% |
| 5.完善需求分析 | 2016-11-17~2016-11-18 | 郭飞玄、刘远 | 100% |

* **问题和关注点**

问题：

1.与甲方（书店老板）沟通有问题，需要形成具体实物再与老板沟通

2. 数据库问题：订单编号在数据库中要有唯一性

3.技术预言-搜索历史

关注点： 数据库设计

**下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.静态页 | 2016-11-14~2016-11-18 | 全组成员 | 未完成 |
| 2.数据库设计 | 2016-11-21~2016-11-26 | 全组成员 | 未完成 |
|  |  |  |  |