新旧书店微信公众号项目周报

报告期：2016-11-2 至 2016-11-6

报告人：孙浩然

* **项目仪表板**

里程碑趋势图

项目进度图

需求变更

测试进度

Bug趋势

FFR

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.设计界面原型 | 2016-11-7~2016-11-13 | 郭飞玄 | 已完成 |
|  |  |  |  |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1.设计界面原型 | 2016-11-7~2016-11-9 | 全组成员 | 100% |
| 2.设计需求分析 | 2016-11-10~2016-11-11 | 全组成员 | 100% |
|  |  |  |  |

* **问题和关注点**

问题：

1.需求确认书应该怎么写，哪方面的需求是客户关注的重点，站在书店老板的角度考虑

2. 界面原型应该如何设计才更美观，更简洁。

3.在线支付功能的技预言

关注点： 书店数据库的类型

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.设计系统设计书 | 2016-11-14~2016-11-19 | 孙浩然 | 未完成 |
| 2.设计数据库设计书 | 2016-11-14~2016-11-19 | 刘聪 | 未完成 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |