个人周报

报告期：2016-11-3至2016-11-8

报告人：王彤彤

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 确定客户需求 | 2016-11-3至2016-11-4 | 100% |
| 完成分配的用户需求文档 | 2016-11-4至2016-11-6 | 100% |
| 制作项目界面原型 | 2016-11-6至2016-11-8 | 100% |

* **问题和关注点**

了解客户需求，需求文档，界面原型完成

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 进一步与客户确定需求 | 2016-11-14至16-11-14 | 100% |
| 重新审查与完善界面原型 | 16-11-14至16-11-15 | 100% |